PROJETO BANK 24H

Sistema de Autoatendimento Bancário

Product Backlog & Sprint Backlog

Data: 09/04/2026 | Equipe: Enzo Kadooka, Enzo Avanze, Pedro de Oliveira, Felipe, Vitor, Nicolas

# 1. Product Backlog

O Product Backlog contém todos os itens de trabalho identificados para o sistema Bank 24h, priorizados por valor de negócio. Os itens estão ordenados por prioridade e distribuídos nas sprints planejadas.

| ID | User Story | Critério de Aceitação | Prioridade | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PBI-01 | Como usuário, quero selecionar meu banco e ver a interface mudar de cor para reconhecer visualmente minha instituição financeira. | Ao menos 6 bancos disponíveis; cor de fundo muda ao selecionar; cor correta por banco. | Alta | 1 |
| PBI-02 | Como usuário, quero fazer login com usuário e senha para acessar minha conta com segurança. | Login só liberado com credenciais corretas do banco selecionado; mensagem de erro em caso de falha. | Alta | 1 |
| PBI-03 | Como usuário, quero ver meu saldo atual na tela para saber quanto dinheiro tenho disponível. | Saldo exibido em formato BRL (toLocaleString); atualiza após operações. | Alta | 1 |
| PBI-04 | Como usuário, quero realizar saques com validação para garantir que o valor é numérico, positivo e dentro do saldo. | REGEX /^\d+(\.\d+)?$/; do-while repete se inválido; erro se valor > saldo ou <= 0; saldo atualizado. | Alta | 2 |
| PBI-05 | Como usuário, quero fazer depósitos validados para adicionar dinheiro à minha conta com segurança. | REGEX aplicado; do-while repete se valor <= 0 ou não numérico; saldo atualizado. | Alta | 2 |
| PBI-06 | Como usuário, quero fazer transferências validadas para enviar dinheiro com segurança. | REGEX e do-while; erro se valor > saldo ou <= 0; saldo debitado corretamente. | Alta | 2 |
| PBI-07 | Como usuário, quero trocar minha senha para manter minha conta segura. | Solicita senha atual; valida; aceita nova senha; atualiza no sistema. | Média | 2 |
| PBI-08 | Como usuário, quero ver o extrato das minhas transações para controlar meu histórico financeiro. | Cada operação registrada com .push(); extrato exibe tipo, valor BRL e data/hora. | Alta | 3 |
| PBI-09 | Como usuário, quero gerar um PDF do extrato para guardar um comprovante das minhas operações. | PDF gerado com todas as transações; formatação legível; botão funcional. | Média | 3 |
| PBI-10 | Como equipe, queremos criar protótipos no Figma para validar o design antes de desenvolver. | Telas de login, menu e operações prototipadas; identidade visual de cada banco definida. | Alta | 1 |
| PBI-11 | Como equipe, queremos documentar o projeto em Word para apresentar os requisitos técnicos. | Documento com arquitetura, requisitos funcionais e técnicos, e guia de uso. | Média | 3 |
| PBI-12 | Como equipe, queremos criar slides de apresentação para explicar o projeto ao professor. | Slides cobrem: problema, solução, tecnologias, demonstração e divisão de tarefas. | Média | 3 |

# 2. Sprint Backlog

O Sprint Backlog detalha as tarefas técnicas de cada sprint, com responsável, estimativa de horas e status inicial.

## Sprint 1 — Identidade Visual, Login e Prototipação | 09/04/2026

Objetivo: Estabelecer a base do sistema com seleção de banco, autenticação, exibição de saldo e protótipos no 5

| ID | PBI | Tarefa | Responsável | Estimativa | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | PBI-01 | Criar estrutura HTML base (index.html) | Enzo Kadooka | 2h | A Fazer |
| T-02 | PBI-01 | Criar objeto JS com dados dos 6 bancos (nome, usuário, senha, cor hex) | Enzo Kadooka | 1h | A Fazer |
| T-03 | PBI-01 | Implementar seleção de banco e mudança de cor de fundo via CSS/JS | Enzo Kadooka | 2h | A Fazer |
| T-04 | PBI-02 | Criar formulário de login (HTML + CSS) | Enzo Kadooka | 2h | A Fazer |
| T-05 | PBI-02 | Implementar função de autenticação JS (validar usuário/senha por banco) | Enzo Kadooka | 3h | A Fazer |
| T-06 | PBI-03 | Declarar variáveis globais (saldo, histórico, banco ativo) | Enzo Kadooka | 0,5h | A Fazer |
| T-07 | PBI-03 | Criar função exibirSaldo() com formatação BRL | Enzo Kadooka | 1h | A Fazer |
| T-08 | PBI-10 | Levantar requisitos e identidade visual dos bancos (cores, logo) | Pedro de Oliveira | 2h | A Fazer |
| T-09 | PBI-10 | Criar protótipos das telas no Figma (login, menu, operações) | Equipe | 4h | A Fazer |

## Sprint 2 — Operações Financeiras com Do-While e REGEX

Objetivo: Implementar saque, depósito, transferência e troca de senha com validação rigorosa usando do-while e REGEX.

| ID | PBI | Tarefa | Responsável | Estimativa | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-10 | PBI-04 | Implementar função saque() com do-while e REGEX | Enzo Kadooka | 3h | A Fazer |
| T-11 | PBI-04 | Adicionar regras de saldo (valor > 0 e <= saldo) no saque | Enzo Kadooka | 1h | A Fazer |
| T-12 | PBI-05 | Implementar função deposito() com do-while e REGEX | Enzo Kadooka | 2h | A Fazer |
| T-13 | PBI-05 | Adicionar regra de valor > 0 no depósito | Enzo Kadooka | 0,5h | A Fazer |
| T-14 | PBI-06 | Implementar função transferencia() com do-while e REGEX | Enzo Kadooka | 3h | A Fazer |
| T-15 | PBI-06 | Adicionar regras de saldo na transferência | Enzo Kadooka | 1h | A Fazer |
| T-16 | PBI-07 | Implementar função trocarSenha() com validação da senha atual | Enzo Kadooka | 2h | A Fazer |
| T-17 | PBI-04,05,06 | Tratar cancelamento de prompt (valor === null) em todas as operações | Enzo Kadooka | 1h | A Fazer |
| T-18 | PBI-04,05,06 | Estilizar menu de operações bancárias (CSS) | Equipe | 3h | A Fazer |

## Sprint 3 — Histórico, PDF, Documentação e Apresentação

Objetivo: Finalizar extrato, geração de PDF, documentação técnica, slides e revisão geral do sistema.

| ID | PBI | Tarefa | Responsável | Estimativa | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-19 | PBI-08 | Implementar registro de transações com .push() no array de histórico | Enzo Kadooka | 2h | A Fazer |
| T-20 | PBI-08 | Criar função exibirExtrato() com data/hora e saldo atualizado | Enzo Kadooka | 2h | A Fazer |
| T-21 | PBI-09 | Implementar geração de PDF do extrato (jsPDF ou similar) | Enzo Kadooka | 4h | A Fazer |
| T-22 | PBI-09 | Formatar PDF com cabeçalho do banco, transações e saldo final | Enzo Kadooka | 2h | A Fazer |
| T-23 | PBI-11 | Redigir documentação técnica do projeto (Word) | Enzo Avanze, Pedro de Oliveira | 3h | A Fazer |
| 231T-24 | PBI-12 | Criar slides de apresentação no Canva | Felipe, Vitor, Nicolas | 3h | A Fazer |
| T-25 | PBI-08,09 | Revisão geral, testes e correções de bugs | Equipe | 4h | A Fazer |

# 3. Resumo do Planejamento

| Sprint | Foco Principal | Responsável Principal |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Identidade visual, login e prototipação | Enzo Kadooka + Equipe Figma |
| Sprint 2 | Operações financeiras com do-while e REGEX | Enzo Kadooka |
| Sprint 3 | Histórico, PDF, documentação e slides | Equipe completa |