KANBAN — BANK 24H   Projeto Prático: Sistema de Autoatendimento Bancário  |  09/04/2026

| A FAZER 25 |  | EM ANDAMENTO 0 |  | REVISÃO 0 |  | FEITO 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 Estrutura HTML base Sprint 1 Alta Enzo K.. T-02 Objeto JS com dados dos 6 bancos Sprint 1 Alta Enzo K.. T-03 Seleção de banco e mudança de cor Sprint 1 Alta Enzo K.. T-04 Formulário de login (HTML + CSS) Sprint 1 Alta Enzo K.. T-05 Função de autenticação JS por banco Sprint 1 Alta Enzo K.. T-06 Variáveis globais (saldo, histórico) Sprint 1 Alta Enzo K.. T-07 Função exibirSaldo() com formato BRL Sprint 1 Alta Enzo K.. T-08 Identidade visual dos bancos Sprint 1 Alta Pedro O.. T-09 Protótipos das telas no Figma Sprint 1 Alta Equipe. T-10 Função saque() — do-while + REGEX Sprint 2 Alta Enzo K.. T-11 Regras de saldo no saque Sprint 2 Alta Enzo K.. T-12 Função deposito() — do-while + REGEX Sprint 2 Alta Enzo K.. T-13 Regra de valor > 0 no depósito Sprint 2 Alta Enzo K.. T-14 Função transferencia() — do-while + REGEX Sprint 2 Alta Enzo K.. T-15 Regras de saldo na transferência Sprint 2 Alta Enzo K.. T-16 Função trocarSenha() com validação Sprint 2 Média Enzo K.. T-17 Tratar cancelamento de prompt (null) Sprint 2 Alta Enzo K.. T-18 Estilizar menu de operações (CSS) Sprint 2 Média Equipe. T-19 Registrar transações com .push() Sprint 3 Alta Enzo K.. T-20 Função exibirExtrato() com data/hora Sprint 3 Alta Enzo K.. T-21 Geração de PDF do extrato Sprint 3 Média Enzo K.. T-22 Formatar PDF com cabeçalho e saldo Sprint 3 Média Enzo K.. T-23 Documentação técnica (Word) Sprint 3 Média Enzo A. / Pedro O.. T-24 Slides de apresentação (Canva) Sprint 3 Média Felipe / Nicolas. T-25 Revisão geral e correção de bugs Sprint 3 Alta Equipe. |  | Nenhuma tarefa |  | Nenhuma tarefa |  | Nenhuma tarefa |

| Responsáveis: Enzo K. = Enzo Kadooka | Enzo A. = Enzo Avanze ¦ Pedro O. = Pedro de Oliveira | Felipe / Nicolas = Felipe, Vitor e Nicolas | Equipe = todos os membros |
| --- | --- | --- | --- |